ПАСПОРТ

проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – проект): Ремонт дворовой территории многоквартирных домов

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ или муниципальный район: Ярославский муниципальный район

2.2. Внутригородской район или поселение: Кузнечихинское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт, улица, номер дома: д. Глебовское, ул. Кооперативная д.2,11

2.4. Количество жителей муниципального образования области , микрорайона города: 9803 чел. жителей Кузнечихинского сельского поселения

3. Описание проекта:

3.1. Вопрос местного значения, на решение которого направлен проект: организация благоустройства территории поселения

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта: неудовлетворительное состояние благоустройства дворовой территории, в т.ч. частичное разрушение асфальтового покрытия проезда по дворовой территории.

3.3. Описание ожидаемых последствий реализации проекта, состояния объекта после реализации проекта: Ремонт асфальто -бетонного покрытия S=200 м2 с обустройством системы водоотведения.

3.4. Количество благополучателей, в непосредственных интересах которых реализуется проект: 64 чел.

3.5. Описание благополучателей: жители многоквартирных домов, образующих дворовую территорию

3.6. Ожидаемая продолжительность реализации проекта:1,5 мес.

3.7. Состав и стоимость проекта:

| № п/п | Вид мероприятия | Стоимость, рублей | Наименование и реквизиты, состояние готовности документов, подтверждающих стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, государственная экспертиза проектно-сметной документации, разработка сметной документации, проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости работ | - | - |
| 2. | Выполнение работ (оказание услуг), приобретение товарно-материальных ценностей | 134 406 | Локальная смета № 4583 Сметы сданы на проверку(принято 17.04.2017) |
| 3. | Строительный контроль, проверка качества и объемов выполненных работ | 10 000 | Ценовое предложение 2,14% |
| 4. | Прочие расходы |  | - |
|  | Итого | 144 406 | - |

4. Планируемые источники финансирования проекта:

4.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта:

| № п/п | Вид источника денежных средств | Сумма, рублей | Процент от стоимости проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местный бюджет в том числе: | 11 499 | 8,6% | Средства по муниципальной программе «Комфортная городская среда» |
| 1.1. | Жители |  |  |  |
| 1.2. | Юридические лица (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий) и индивидуальные предприниматели |  |  |  |
| 2. | Федеральный и областной бюджеты | 122 907 | 91,4 | Средства субсидии на формирование современной городской среды |
|  | Итого | 134 406 | 100 % |  |

5. Планируемый нефинансовый вклад в реализацию проекта:

5.1. Стоимость нефинансового вклада (рублей): 6 156  руб.

5.2. Описание нефинансового вклада: посадка цветов, деревьев.

6. Учет мнения жителей о реализации проекта:

6.1. Дата мероприятия с участием жителей: 16 марта 2017 г.

6.2. Количество жителей, участвовавших в мероприятии: 38 чел.

6.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта: 38 чел.

6.4. Количество жителей, проголосовавших против реализации проекта: 0 чел.

7. Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей: видеозапись и фотоматериалы размещены на  флеш-накопителе: видеозаписи  проведения собраний жителей, первоначальное место по объекту, объявления (прилагается к паспорту).

8. Описание использования средств массовой информации, информационных стендов для информирования жителей о проекте: объявления размещены на подъездах домов и домах культуры.

9. Примечания: -

Дата подготовки паспорта проекта: 6 апреля 2017 г.

Инициатор проекта (наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты, подпись):

Губарь Валентина Петровна        8- 903-691-58-60___________________________ В.П.Губарь

СОГЛАСОВАНО

Участники инициативной группы жителей:

| № п/п | Ф.И.О. жителя | Контактный телефон | Адрес электронной почты | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Губарь Валентина Петровна | 8- 903-691-58-60 |  |  |
| 2. | Барушкова Наталья Александровна | 8-920-116-92-13 |  |  |

Глава Ярославского муниципального района                                                                    Н.В.Золотников

Глава администрации Кузнечихинского

сельского поселения                                                                                                               В.В. Комяков

К паспорту прилагаются документы и материалы:

1.Сметная, техническая документация, иные документы, подтверждающие стоимость проекта:

- локальная смета № 4580 от 30.03.2017;

- локальная смета на посадку деревьев  № 4642

2.Фотографии текущего состояния объекта (до реализации проекта)

3.Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей: видеозапись и фотоматериалы размещены на  флеш-накопителе: видеозаписи  проведения собраний жителей, первоначальное место по объекту, объявления (прилагается к паспорту).

4. Иные документы: Архитектурные решения по объекту. Протокол собрания.